**Блок-схема последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе водоотведения**

 **АО «ПО КХ г.о.Тольятти»**

**Заявка на заключение договора о подключении**

**(технологического присоединения)**

Анализ соответствия пакета документов требованиям законодательства,. Анализ на наличие технической возможности подключения

АО, ПТО «3 рабочих дня»

 Нет Соответствие

Замечания к пакету документов

(3 рабочих дня)

Да

Обращение в ДЦиТР Самарской области об установлении индивидуальной платы за подключение. Уведомление Заявителя о направлении документов в ДЦиТР Самарской области об установлении индивидуальной платы за подключение «30 рабочих дней»

Предоставление Заявителем недостающих сведений «20 рабочих дней»

Приказ ДЦиТР Самарской области об установлении индивидуальной платы

Заключение договора о подключении не позднее 10 рабочих дней после установления тарифа

Исполнение Условий подключения ( в течении 18 месяцев) со дня заключения договора

Оформление Акта о подключении в течении 15 дней после внесения 85% платы за подключение

Заключение Договора водоотведения